推动房屋结构安全隐患大排查大整治重点

解决贫困人口住房安全有保障

的专项整治方案

一、目标任务

根据龙岩市人民政府办公室《关于进一步加快革命基点村脱贫攻坚全面建成小康社会十六条措施的通知》（龙政办〔2020〕42号）、中共漳平市纪委办公室印发《关于开展民生领域侵害群众利益问题集中整治的实施方案的通知》（漳纪办〔2020〕8号）文件要求，结合全市房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动，加快推进农村建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、原中央苏区（革命老区）的国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭、贫困残疾人家庭、省定31个革命基点村群众，以及其他贫困户危房改造工作，持续开展贫困户住房安全“回头看”排查，全面查缺补漏，加快补齐短板弱项，巩固危房改造成果，确保如期实现贫困户住房安全有保障目标任务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

二、整治内容

（一）按时完成动态新增贫困户住房安全有保障任务。动态新增各类贫困户危房改造任务（含新致贫的贫困户住房排查鉴定、危房改造）6月底前全面完成；脱贫的建档立卡贫困户和其他各类贫困户全面完成住房安全性评定，6月底前完成贫困户房屋安全状况制牌上墙。（责任单位：市住建局、扶贫办、各乡镇街道）

（二）持续开展贫困户住房安全“回头看”。针对农村各类贫困户住房（侧重土坯、土木、砖木结构房屋）受台风暴雨等自然灾害毁损或自然老化可能发生返危问题，逐户开展排查，发现安全隐患的，立即采取修缮加固、灾后重建等措施处置到位；跟踪排查处置各类贫困户已有安全住房却仍住在老旧危房、因非贫困户不配合加固导致联体  房存在安全隐患、房屋结构安全但漏雨透风影响居住质量等问题；逐户完善农村危房改造审批程序、农户档案。（责任单位：市住建局、应急管理局、各乡镇街道）

（三）全面完成住房安全有保障信息审核录入。录入和审核建档立卡贫困户住房安全档案信息，校准、完善农村危房改造农户系统信息，加强住建、扶贫部门建档立卡贫困户住房安全有关信息共享和比对，确保一致，4月份完成，五月提交龙岩市审核。（责任单位：市住建局、扶贫办、各乡镇街道）

（四）加快危房改造和“造福工程”搬迁。保障革命基点村群众住房安全。对31个省定革命基点村群众的住房情况组织一次排查认定，对经认定属危旧房的进行建档立卡，准确界定革命基点村危房改造对象。对符合危房改造条件的对象，加强危旧房修缮，确保危房安全。对符合“造福工程”搬迁条件的对象，动员组织搬迁。（责任单位：市农业农村局、住建局、民政局、拱桥镇政府、永福镇政府）

（五）强化落实4项工作机制。

1．信息共享机制。扶贫、民政、退役军人、残联等部门将动态新增的各类贫困户名单及时提供住建部门，住建部门1个月内完成鉴定。上半年完成新增危房改造扫尾任务，之后动态新增贫困户住房一经鉴定为危房，即行整改。（责任单位：市住建、扶贫、民政、退役军人、残联部门、各乡镇街道）

2．跟踪回访机制。组织乡镇（街道）重点针对各类贫困户特别是建档立卡贫困户居住的土坯、土木、砖木结构房屋，每季度跟踪回访排查，发现安全隐患的，统筹采取措施解决住房安全问题。结合全市房屋安全隐患排查百日攻坚，跟踪比对各类贫困户房屋安全状况，发现问题的即行整改。督促各类贫困户住房安全状况挂牌上墙，加强社会监督，促进房屋安全再核实。（责任单位：市住建局、各乡镇街道）

3．动态监测机制。督促挂钩帮扶责任人在日常进村入户帮扶中，跟踪了解建档立卡贫困户已有安全住房是否仍住在老旧危房中、房屋是否存在漏雨透风影响居住质量问题，发现问题立即报告乡镇政府，第一时间进行处置，并加强宣传引导，提高建档立卡贫困户安全意识。（责任单位：市住建局、扶贫办、各乡镇街道）

4．举报投诉机制。落实已建立的举报投诉机制，做到专人受理、及时处置，发挥社会监督作用。（责任单位：市住建局）

三、工作安排

（一）第一阶段（5月中旬-6月上旬）。市住建局会同相关部门组织所属乡镇（街道）根据整治内容，从落实任务和4项机制两方面排查短板不足和存在问题，制定整治方案，建立整治问题 “一乡镇（街道）一清单”，明确时间表和责任人，对标对表推进专项整治工作落实和问题整改。

（二）第二阶段（5月中下旬-6月底）。市住建局深入乡镇村开展工作指导；市直有关部门随机开展督导、抽查核实，指导帮助基层开展专项整治；持续排查整改，发现问题短板一处、即行解决一处，确保完成6月底前各项工作任务。

（三）第三阶段（7月上旬-10月底）。市住建局会同相关部门进一步强化落实4项工作机制，加强动态跟踪监测，全面查缺补漏，加快补齐短板弱项和问题整改，及时发现各类贫困户住房安全问题，即行采取有效措施整改到位，全面落实各类贫困户住房安全有保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）第四阶段（11月上旬-11月底）。市住建局会同有关部门及时总结专项整治工作成效，持续巩固专项整治成果。

四、工作要求

（一）强化责任落实。按照“市负总责、乡镇（街道）抓落实”的工作机制，坚持一级抓一级，层层抓落实，压实各级责任，上下协调开展专项整治。乡镇（街道）要认真履行整治责任，抓好整改落实，明确专项整治分管领导、责任人。

（二）加强协调配合。专项整治工作牵头单位要加强专项整治工作的组织领导，参与单位积极协作配合，实现检查计划协调、数据信息共享、监管成果互认，形成事前沟通、事中协作、事后反馈的良性工作机制。建立健全线索双向移送制度，督促各级相关单位对履行监管职责中发现的问题线索，属于职责范围内的，立即整改，属于其他业务部门的，及时移送处理；对涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪的，按规定移送纪检监察机关；市各专项整治参与单位每季度向牵头单位报送本专项问题线索情况，牵头单位按季度报市纪委监委。

（三）强化指导服务。按照房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动包片负责分工，百日攻坚期间，指导各地加快推进房屋结构安全隐患排查整治，加强对贫困人口住房安全排查工作抽查督促，对工作不落实、业务不精准的，及时督促整改纠正，确保排查质量。

（四）加强信息报送。专项整治期间，各责任单位每月23日前向住建局报送本月整治工作进展情况和突出问题处理情况。11月10日前报送专项整治工作工作总结。

（五）其他

专项整治牵头单位：

市住建局分管领导：林昌华副局长（联系电话：0597-3276969）；责任股室室：村镇站，市房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动领导小组综合协调组配合；联络人：章泽芸（联系电话：0597-7832121，传真: 0597-7832121，邮箱：zp7832121@163.com），群众监督举报电话：0597-7526007。

参与单位：单位联系人、联系方式

市民政局：黄开鸿、0597-7525982

市自然资源局：黄悦云、18959049461

市扶贫办：詹祖海、0597-3202028

市退役军人事务局：林惠、0597-7530298

市应急管理局：陈华荣、18959013186

市市场监管局：刘盛、13906073818

市残联：林慧萍、0597-7822196