附件2

漳平林业2021-2023年重点项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 建 设 内 容 | 建设时限 | 年 度 实 施 目 标 | 总投资(万元) | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 九龙江流域山水林田湖草生态保护修复（一期） | 1.林地封禁、保育林补植及相关配套设施建设；2.脆弱区域生态林建设及滴灌工程；3.永福镇农村生活污水收集与治理工程。 | 2021-2022 | 完成规划区林地封禁，保育林补植6000亩，及相关配套设施建设。 | 完成生态林建设及滴灌工程；农村生活污水收集与治理工程。 |  | 11500 | 财政局林业局永福镇 |
| 2 | 九龙江上游流域森林火灾高风险区综合治理工程 | 在漳平市建设瞭望塔、视频监控系统、火源管理卡口、防火检查站等，购置运输车、巡护摩托车及扑火机具装备等 | 2021 | 竣工 |  |  | 400 | 林业局相关乡镇 |
| 3 | 漳平南洋国家湿地公园二期项目 | 主要实施湿地保护与恢复、科研监测、科普宣教及合理利用开发基础设施建设及公园景观提升等项目。实施公园范围内退化湿地修复150公顷；保育区、恢复重建区护岸林生态修复10公里；公园一重山森林景观建设100公顷；建设环园巡护道路20公里；完备宣教系统建设，建立生态宣教示范基地；在公园建设全域智能管理系统，智慧监控操作中心；在公园主要出入口、重要部位、野生动植物重要栖息地等布设10个高清摄像头。 | 2021-2023 | 完成项目策划 | 项目开工 | 项目竣工 | 5000 | 林业局南洋镇 |
| 4 | 漳平天台国家森林公园九鹏溪景区改造提升工程 | 规划景观林提升改造1000亩，水体生态治理和管理服务设施提升工程。 | 2021-2023 | 完成项目策划，开工建设。 | 项目实施 | 竣工 | 8000 | 林业局文体旅游局南洋镇 |
| 5 | 松材线虫病防治工程 | 开展松材线虫病传播媒介-松墨天牛的综合防治，总面积10万亩，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，实现不发生重大林业有害生物灾害。 | 2021-2023 | 开展松材线虫病传播媒介-松墨天牛的综合防治，总面积3.5万亩。 | 开展松材线虫病传播媒介-松墨天牛的综合防治，总面积3.5万亩。 | 开展松材线虫病传播媒介-松墨天牛的综合防治，总面积3万亩。 | 1200 | 林业局各乡镇(街道) |
| 6 | 新德诺年加工2万立方米户外木制品生产项目 | 项目位于新桥工业集中区，占地30亩，建成后可年产2万立方米户外制品。 | 2021-2022 | 开工建设 | 竣工 |  | 5000 | 新桥镇 |
| 7 | 青晨竹木复合集装箱地板及重组竹生产项目（三期） | 项目占地面积60亩，新建厂房、综合楼，建成年产3万㎡集装箱地板、1万㎡竹重组材。 | 2021-2022 | 完成前期报批工作，项目开工。 | 竣工投产 |  | 5500 | 新桥镇 |
| 8 | 漳平顺源木制品生产项目 | 占地面积53亩，总建筑面积18120㎡，建成后年产10万套木制品。 | 2021-2022 | 项目开工 | 竣工投产 |  | 4680 | 新桥镇 |
| 9 | 漳平市名屋科技年产6万立方米环保型竹木复合地板生产项目 | 占地面积6000㎡，钢构标准化厂房9000㎡，年产6万立方米环保型竹木地板。 | 2021 | 项目竣工 |  |  | 6000 |  |
| 10 | 漳平闽台花卉交易展示中心 | 总建筑面积67万平方米，建设60万平方米的现代智能钢架大棚（前店后基地模式）；新建道路8.05公里的沥青混凝土道路、路灯、亭子、牌坊、廊架；花卉交易展示园、物流园19个、灌排渠系工程4.8公里、排水沟11公里、水工建筑、土地平整及配套其他工程 | 2021-2022 | 完成花卉交易展示园、物流园的土地平整和道路硬化；季度完成电商产业园温室大棚建设；玻璃屋顶搭建，建成投产。 | 项目全面建成并投入使用。 |  | 23500 | 永福镇 |
| 11 | 德兴南方珍稀树种繁育鉴赏观光园项目 | 项目用地面积2400亩，种植生态园林苗木25万棵，项目一期建设用地面积1.7万平方米，包括园林管理房、生产道路、肥料和农药仓储房。 | 2021-2022 | 完成生态园苗木种植。 | 完善基础设施，项目基本完工。 |  | 2530 | 官田乡 |
| 12 | 龙亭谷民俗风情生态园 | 建设总面积1.8万平方米的大型森林生态户外休闲养生游乐园，主要包括生态休闲服务中心、仿古清代民俗体验区、生态农家风味体验区、亲子康乐游乐园、欢乐采摘园、龙亭谷—高明寺山康健观光步道、休闲绿色生态颐养区等及其他项目建设的基础设施。 | 2021 | 项目竣工 |  |  | 11264 | 林业局 |
| 13 | 漳平市森林步道及景观提升项目 | 1.持续打造森林生态旅游、湿地生态旅游、红色文化旅游等三大主题的森林旅游线路，规划建设九鹏溪景区、天台山景区及永福花乡等特色森林风景道线性工程200公里，其中：新（修）建森林公园步道30公里，森林步道连接线（支线）70公里，森林景点连接线100公里。2.新建或提升森林景点30处，建立森林康养基地5个。3.实施森林景观配套基础设施提升工程，配套设置露营地、补给点、休憩驿站、指向牌等设施。 | 2021-2023 | 完成项目策划 | 项目开工 | 项目竣工 | 5600 | 林业局文体旅游局有关乡镇 |
| 14 | 南洋森林康养项目 | 拟在南洋镇投资建设一个以森林康养为主要内容的发展项目，项目位于南洋镇红林村附近山谷，占地面积约两万亩以上，内容涵盖康养医疗区域、药谷道医区域、禅文化区域、茶产业区域、中心文化街区、美食街区、游乐区域、体育公园区域、少儿教育区域、康养地产区域、创业产业区域、经济农特产区域等几大主要区域。 | 2021-2023 | 策划招商 | 项目开工 | 续建 | 110000 | 南洋镇 |
| 15 | 漳平市宝台岩森林公园旅游项目 | 建设观景平台座、商业街、凉亭、广场、步道、登山道等。 | 2021 | 项目竣工 |  |  | 13000 | 象湖镇 |
| 16 | 拱桥龙子山越野户外基地 | 占地1800亩，包括山地越野基地、空中飞翼、悬崖攀岩、100个小型农耕锻炼体验园等，配套建设登山步道、旅游公厕、农耕教育培训中心等。 | 2021-2023 | 完成项目报批 | 项目开工 | 续建 | 16290 | 拱桥镇 |
| 17 | 漳平市中草药基地项目 | 结合林下经济种植，落实规划中草药基地面积8000亩，主要种植草珊瑚、灵芝等。 | 2021-2023 | 完成基地规划工作。 | 完成种植面积2000亩。 | 完成种植面积2000亩。 | 2000 | 林业局各乡镇（街道） |